|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | | | |
| FECHA REVISIÓN | ACTIVIDADES | TAREAS | % REALIZADO |
| 16-07-2017 | (A1) MODULO DE INSCRIPCIÓN DE HUELLAS DE LOS EMPLEADOS. | -(T1) Diseño de la persistencia. | 20% |
| (T2) Construcción de la Dll cliente para el lector biométrico.   * Construcción métodos registro. (100%) * Construcción métodos verificación (100%). * Conversión de datos (Objetos a Json y viceversa)(70%). | 90% |
| -(T3) Construcción webform registro de huellas. | 100% |
| -(T4) Construcción webform listar empleados para enlazarlo con la tarea T3. | 100% |
| (T5) Construcción webform para la captura de foto de perfil del empleado. | 10% |
| -(T6)Webform Verificación( solo validar la huella BD contra la del lector). | 80% |
| (T7) Webform Registrar Visitante y enlaze con la tarea T3. | 100% |
| -(T7) Configuración de equipos (portería y Jefe de personal).  -Instalación y registro del controlador del lector. (100%)  - Configuración y permisos del Browser. (90%)  - Registro de Dll . (0%) pendiente hasta culminar la tarea (T2) | 90% |
| -(T7) Publicación y testeo del módulo. | 0% |
| 23-07-2017 | (A2) MODULO DE CONTROL DE HORARIOS DE LOS EMPLEADOS. | -(T8) Diseño de la persistencia para control de horarios, permisos y ausencias. | 0 % |
| -(T9) Construcción de los Webform:  - horario por empleado.  - Días festivos.  - Permisos Previos (Por horas). | 0% |
|  | (T10) Construcción WebForm de la captura de Foto del empleado. | 50% |
| XX-XX-XXXX | (A3) MODULO CONTROL DE ACCESO | -(T11) Construcción de la persistencia de acceso control de acceso.  -(T12) Construcción del módulo de acceso (Se valida con base a la actividad A2).  - Control del ingreso/salida de empleados.  - Control del ingreso/salida de visitantes. | 0% |
| (T13) Construcción del Webform Justificación de acceso denegado al empleado. | 0% |
| XX-XX-XXXX | (A4) MODULO DE REPORTES E INFORMES  Y    (A5) MANUAL DEL USUARIO Y DESAROLLADOR. | (T14) Reportes e informes. | 0% |
| XX-XX-XXXX |
| (T15) Construcción del manual de instalación. | 0% |
| -(T16) Construcción del manual de Configuración. | 0% |
| (T17) Construcción del manual del usuario. | 0% |