REQUERIMIENTO DEL SISTEMA

GESTIONAR PARAMETRIZACION

* REGISTRAR VISITANTES
* REGISTRAR HUELLA (FILTRO POR CONTRASEÑA O CEDULA).
* REGISTRAR FESTIVOS

GESTION PERMISOS

* JUSTIFICAR PERMISO NO CONCEDIDO
* REGISTRAR PERMISO (HORA).
* REGISTRAR HORARIO EMPLEADO.

GESTIONAR MODULO VALIDACIÓN

* VALIDAR USUARIO CON LA HUELLA

GESTIONAR CONTROL DE TIEMPO TRABAJO.

* CONTROL DE HORAS TRABAJAS POR MINUTOS.

FECHA ENTREGAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | | | |
| FECHA REVISIÓN | ACTIVIDADES | TAREAS | % REALIZADO |
| 16-07-2017 | (A1) MODULO DE INSCRIPCIÓN DE HUELLAS DE LOS EMPLEADOS. | -(T1) Diseño de la persistencia base. | 50% |
| -(T2) Construcción webform Inscripción de huellas. | 90% |
| -(T3) Construcción webform listar empleados para enlazarlo con la tarea T1. | 0% |
| (T4) Construcción webform para la captura de foto de perfil del empleado. | 50% |
| -(T5)Webform Verificación( solo validar la huella BD contra la del lector). | 80% |
| -(T6) Publicación y testeo del módulo. | 0% |
| -(T7) Configuración del equipo cliente.  -Instalación y registro del controlador del lector y plugin web.  - Configuración y permisos del Browser. | 0% |
| 23-07-2017 | (A2) MODULO DE CONTROL DE HORARIOS DE LOS EMPLEADOS. | -(T8) Diseño de la persistencia para control de horarios, permisos y ausencias. | 10 % |
| -(T9) Construcción de los Webform:  - horario por empleado.  - Días festivos.  - Permisos Previos (Por horas). | 0% |
| XX-XX-XXXX | (A3) MODULO CONTROL DE ACCESO | -(T10) Construcción de la persistencia de acceso.  -(T11) Construcción de Webform registro de Visitantes.  -(T12) Construcción del módulo de acceso (Se valida con base a la actividad A2).  - Control del ingreso/salida de empleados.  - Control del ingreso/salida de visitantes. | 0% |
| (T13) Construcción del Webform Justificación de acceso denegado al empleado. | 0% |
| XX-XX-XXXX | (A4) MODULO DE REPORTES E INFORMES |  | 0% |
| XX-XX-XXXX | (A5) MANUAL DEL USUARIO Y DESAROLLADOR. | (T14) Comentarios de cada método en la aplicación (Nivel Desarrollador). | 0% |
| (T15) Construcción del manual de instalación. | 0% |
| -(T16) Construcción del manual de Configuración. | 0% |
| (T17) Construcción del manual del usuario. | 0% |